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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Informace o průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji

Předmětem tohoto materiálu je aktualizovaná informace členům vlády o průmyslové zóně Nad Barborou a rozvojových plochách v Moravskoslezském kraji (dále MSK).
Průmyslová zóna Nad Barborou (dále jen „PZNB“) byla schválena usnesením vlády ze dne 30. října 2013 č. 824, které bylo aktualizováno usnesením vlády ze dne 22. července 2015 č. 576.  
Průmyslová zóna Nad Barborou se nachází mezi městy Karviná, Havířov a Orlová, v katastrálním území Karviná – Doly. Po kompletní dostavbě má mít zóna rozlohu až 89 ha, využitelná plocha pro investory má dosáhnout 59,7 ha. Zóna by měla podpořit tvorbu až 2 000 nových pracovních míst. 
V současné době je majoritním vlastníkem pozemků v předmětné lokalitě plánované průmyslové zóny společnost Asental Land, s.r.o. Jedná se o společnost RPG RE Land, s.r.o. jejíž obchodní název byl zápisem v Obchodním rejstříku ze dne 5. 5. 2014 změněn na „Asental Land, s.r.o.“.. Obchodní společnost RPG RE Land, s.r.o. vznikla v květnu 2006 rozdělením zanikající společnosti OKD, a.s. a přešla na ni část jmění OKD, a.s. V příloze předkládací zprávy i v materiálu usnesení vlády č. 824 z roku 2013 byla jednoznačně uvedena informace o tom, že je společnost RPG RE Land, s.r.o. majoritním vlastníkem pozemků. V aktualizovaném usnesení vlády 576/2015 je tato informace uvedena pouze ve vypořádání připomínek. 
Výběr této lokality je podpořen mnoha důvody, zejména:
· lokalita se nachází v území problematického okresu Karviná, který se řadí mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností a jehož nezaměstnanost se v souvislosti s útlumem těžby rapidně zvýší;
· vysoký stupeň připravenosti lokality, lokalitu je možné dle stávajícího územního plánu využít pro výstavbu průmyslové zóny;
· existují 2 nezávislé znalecké posudky, které charakterizují území PZ jako kategorii V. skupiny stavenišť na poddolovaném území dle ČSN 73 0039, to je bezpečné území pro pozemní průmyslové stavby.
· podle znaleckých posudků se pod lokalitou nenachází ekonomicky rentabilní těžitelné zásoby černého uhlí;
· vysoká ucelenost vlastnických vztahů v předmětné lokalitě;
· výborné dopravní napojení díky blízkosti silnice I/59 a II/474 a možnost vybudování železniční vlečky; 
· výhodou je, že se jedná o brownfield, tím splňuje lokalita podmínky Deklarace porozumění ze dne 2. listopadu 2006 o nebudování průmyslových zón na zelené louce. 
Podle informace Moravskoslezského kraje nesplňovala výše uvedená kritéria žádná jiná lokalita v tomto regionu. Navíc lokalita je vhodná i v jiných parametrech, např.  míra nezaměstnanosti, počet uchazečů o zaměstnání, počet absolventů středních technických škol a odborných učilišť, dopravní infrastruktura atd.
Předkládaný materiál obsahuje přehled obsazenosti stávajících průmyslových zón, informaci o ostatních připravovaných akcích a zejména přehled dalších alternativních lokalit, přičemž ani jedna z těchto alternativ se nejeví jako vhodná s ohledem na limity využití území, které jsou v materiálu uvedeny.
Přípravu lokality významně ohrožuje šíření poplašných zpráv a nepodložených spekulací ohledně její nevyužitelnosti. Tyto zprávy poškozují zájmy České republiky v konkurenčním boji s okolními státy při umísťování zahraničních investorů, a které by skutečně mohly zapříčinit, že o tuto lokalitu zájem nebude.
Dosavadní přípravné práce na lokalitě spočívaly mimo jiné v posouzení důlních vlivů bývalé těžby, únosnosti podloží, možných ekologických zátěží, možného úniku metanu a seismicity. Z hlediska důlních vlivů bylo území přetříděno dle ČSN 73 0039 o navrhování objektů na poddolovaném území ze skupiny stavenišť IV. do skupiny stavenišť IV. až V. 
S ohledem na skutečnost, že mapa důlních vlivů neobsahuje samostatně skupinu č. V. je směrodatné závazné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k umístění stavby v chráněném ložiskovém území vydané dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dne 3. 8. 2015 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sdělení pro stavby technické a dopravní infrastruktury, ve kterém uvedl, že dle vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, odpovídá předmětná lokalita PZ Nad Barborou V. skupině staveniště dle ČSN 73 0039 (závazné stanovisko dle § 19 horního zákona k jednotlivým stavebním objektů investorů lze vydat až na základě blíže specifikované stavby budoucího investora). Při posuzování budoucích průmyslových staveb bude dále přihlédnuto k vydanému územnímu rozhodnutí na technickou a dopravní infrastrukturu, které zatřiďuje území na úroveň V. stavenišť.
Na lokalitě dále proběhlo posouzení seismicity, indukované seismicity a možnosti výstupu metanu. Tyto posudky budou oponentně posouzeny nezávislým expertem agentury CzechInvest. Na lokalitě budou rovněž instalována měřidla pro měření možných horizontálních i vertikálních deformací terénu, následně bude probíhat monitoring.
V návaznosti na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní společnost Asental zajistila projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení. Pro technickou a dopravní infrastrukturu a terénní úpravy postupně nabývají moci územní rozhodnutí.
MSK požádal o registraci akce do dotačního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, jehož správcem je MPO ČR. V současné době probíhá ze strany agentury CzechInvest prověřování podané žádosti. Celkové způsobilé výdaje činí 1015,2 mil. Kč vč. DPH. Z toho prostředky dotace nesmí přesáhnout částku 750 mil. Kč. Do způsobilých výdajů akce nejsou zahrnuty náklady spojené s výkupem pozemků. 
Po doložení územních rozhodnutí v právní moci a výše uvedených posouzeních bude akce předložena mezirezortní hodnotitelské komisi, která akci doporučí/nedoporučí Správci programu.  Správce programu vydá registrační list nebo žádost zamítne. 
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude po doložení nezbytných podkladů stanovených v programu PPNI opět projednána v mezirezortní hodnotitelské komisi, která žádost doporučí nebo nedoporučí správci programu. Správce programu vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost zamítne. Následně budou, po předložení faktur, uvolňovány finanční prostředky. 
Účelnost a hospodárnost výdajů (čili posouzení souladu s cenami obvyklými) je prováděna na několika úrovních. Po projednání vládou a před registrací akce v systému pro financování musí být znám položkový rozpočet, který je podroben zhodnocení nákladů ze strany agentury CzechInvest a MPO (k tomu účelu slouží posudky externích odborníků). Po zaregistrování do systému jsou jednotlivé stavební objekty soutěženy v souladu s pravidly zákona o veřejných zakázkách, kde je opět kladen zásadní důraz na hospodárnost. Teprve poté jsou jednotlivé stavební akce zahrnuty do rozhodnutí o poskytnutí podpory (je známa konečná cena za jednotlivé objekty po tendrech). Toto rozhodnutí teprve představuje závazek financování. Poté v průběhu realizace jednotlivých staveb jsou podávány žádosti o proplacení realizovaných výdajů průběžně a současně probíhá kontrola provedených prací ze strany supervizní organizace CzechInvestu, která potvrzuje, že práce byly provedeny v deklarovaném rozsahu.
V MSK bylo doposud ze státních prostředků podpořeno 12 průmyslových zón. Dle dostupných informací agentury CzechInvest tyto průmyslové zóny přinesly více než 23 700 nových pracovních míst a výše investice investorů činila necelých 40,5 mld. Kč. Obsazenost průmyslových zón podpořených ze státního rozpočtu je zhruba 87%.

Závěr:

1) Průmyslová zóna nad Barboru je ze všech do úvahy přicházejících brownfieldových lokalit v regionu města Karviná nejméně postižena důlní činností a ostatními riziky (limity využití území). 
2) Svojí velikostí zóna Nad Barborou /89ha/ a geografickým umístěním v rámci regionu vč. dopravní dostupnosti nejlépe vyhovuje požadavkům potenciálních investorů 
3) MSK a jmenovitě oblast Karviné je nejvíce ohrožena předpokládaným útlumem hornické činnosti  v budoucnu a proto je nutné v regionu mít připravenou SPZ.
4) Od nástupu současné vlády byly provedeny všechny potřebné průzkumy a studie tak, aby byla minimalizována reálná ale i marketingová rizika spojená s touto lokalitou. 
5) Usnesení vlády č. 576 z 22. července 2015 upřesnilo a zpřísnilo podmínky pro uvolnění dotace určené usnesením vlády číslo 824 z 30. 10. 2013, mimo jiné požaduje zatřídění předmětné zóny v podobě přeřazení předmětné lokality z území ve vlivech důlní činnosti do území ovlivněného ukončenou důlní činností tak, aby došlo ke zmírnění podmínek ochrany ložisek a úpravě zatřídění staveniště na poddolovaném území.
6) Lokalita SPZ nad Barborou je BF a plně tak její regenerace a využití pro strategickou průmyslovou zónu odpovídá Deklaraci o porozumění, kterou uzavřel dne 2. 11. 2006 MSK, společně s MPO, agenturou CzechInvest a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. s občanskými sdruženími při realizaci PZ Nošovice.
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