| Seznam prioritních projektů Programu revitalizace Moravskoslezského kraje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty s předpokládaným zahájením ve druhé polovině roku 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu | Předkladatel | Předpokládaná cena dle projektového záměru v Kč, bez DPH | Předpoklad odevzdání na MPO | Předpoklad odevzdání na MF | Stav procesu zadávání na MF | Zhotovitel |
| Odval Hrabůvka - likvidace termických procesů | Vítkovice, a.s. | 298 626 909 | Odevzdáno | Odevzdáno | předběžné oznámení odesláno k uveřejnění |  |
| Rekultivace území bývalého povrchu dolu Paskov | AWT, a.s. | 73 664 918 | Odevzdáno | Odevzdáno | předběžné oznámení odesláno k uveřejnění |  |
| Revitalizace po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník | Horní Benešov | 18 502 000 | Odevzdáno | Odevzdáno | předběžné oznámení odesláno k uveřejnění |  |
| Rekultivace nezpevněných ploch | Obec Soběšovice | 5 788 989 | Odevzdáno | Odevzdáno | probíhá příprava zadávacích podmínek |  |
| Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady | Obec Horní Domaslavice | 2 029 980 | Odevzdáno | Odevzdáno |  |  |
| 45/23 Likvidace hlavního důlního díla „Nová jáma, ZH-jih“ | DIAMO | 16 960 000 | Odevzdáno | Odevzdáno | zahájeno zadávací řízení 9. 10. 2013 5. 12. 2013 otevírání obálek s nabídkami |  |
| 45/24 Likvidace hlavních důlních děl „Obránců míru“ a „Úklonné jámy“ | DIAMO | 72 300 000 | Odevzdáno | Odevzdáno | zahájeno zadávací řízení 2. 10. 2013 28. 11. 2013 otevírání obálek s nabídkami |  |
| 45/25 Likvidace hlavního důlního díla „Nová jáma Josef“ | DIAMO | 70 900 000 | Odevzdáno | Odevzdáno | předběžné oznámení odesláno k uveřejnění |  |
| Revitalizace Sadu Míru ve Svinově | St.měOst. Měobv. Svinov | 3 689 540 | Odevzdáno | Odevzdáno | předběžné oznámení odesláno k uveřejnění |  |
| Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Horní Benešov | Horní Benešov | 10 000 000 | 10/2013 PD na projekt | listopad 2013 |  |  |
| Likvidace důlního díla 735 | Vítkov | 16 900 000 | listopad 2013 | prosinec 2013 |  |  |
| 35/2 Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice 2. etapa | DIAMO | 146 536 000 | Odevzdáno | Odevzdáno |  |  |

Stav ke dni 15. listopadu 2013