Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině

Plnění nově přijatých záměrů z jednání „Národní koalice pro vodu“ ze dne 6. února 2019:

Záměr: Zorganizovat kulatý stůl za účasti ústavních právníků k tématu posílen ústavní ochrany vody – MŽP, spolupráce MZe, T: 31. 3. 2019

Dne 21. Března 2019 byl svolán na Ministerstvo zemědělství „kulatý stůl“ pro projednání přístupu k možnostem úpravy Ústavy k posílení ochrany vody jako nejvyšší priority veřejného zájmu. Kromě ministrů zemědělství a životního prostředí byli přítomni náměstci těchto resortů a zejména 7 expertů na ústavní právo (z Právnické fakulty UK Praha a z LRV). Výstupem bylo doporučení provést širší analýzu přístupu v jiných zemích světa a také orientaci na úpravu, která by byla vhodná a nevyvolávala tlak na další zásahy do Ústavy ČR. Zadání analýzy zajišťuje MZe na Právnické fakultě UK.

Záměr: Navrhnout priority a harmonogram postupu a financování opatření vyplývajících z materiálu Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (dále jen Koncepce) – MZe, T: 2019

Průběžně plněno. V současné době MZe dokončilo Vyhodnocení Koncepce SEA a souběžně upravilo a dopracovalo návrh Koncepce. Nyní je prioritou dokončení procesu SEA (předáno na MŽP; předpoklad dokončení listopad 2019). Zároveň je možné spolufinancovat potřebná opatření v národním dotačním programu MZe. Vzhledem k vyčísleným potřebám dle Koncepce je další prioritou zajištění posílení stávajícího dotačního programu a příprava programu navazujícího. Potřebná opatření budou financována průběžně podle stavu jejich investiční přípravy.

Záměr: Pokračovat v činnosti Odboru dozoru a regulace vodárenství MZe

Průběžně plněno. Odbor soustavně zajišťuje kontrolní činnost nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen „VaK“). V dubnu 2019 byla na webu resortu MZe uveřejněna již třetí zpráva z výkonu těchto kontrol. V průběhu května 2019 bude rovněž uveřejněna třetí zpráva z benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů VaK, jako otevřený materiál k projednání s odbornou i laickou veřejností. Odbor se dále zabývá, ve spolupráci s kraji, posílením osvěty VaK zejména se zaměřením na menší obce, které si zajišťují správu a provoz svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci této osvěty je také cíleno na informace pro zástupce těchto obcí ohledně spotřeby pitné vody, ztrát vody, problematiky udržitelnosti infrastruktury VaK a také možností čerpání dotačních titulů do vodního hospodářství z národních zdrojů MZe.

Záměr: Navrhnout změnu způsobu financování podniků Povodí s cílem zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost, bez dopadu do ceny vody pro občany – MZe, T: 31. 3. 2019

Průběžně plněno. Materiál „Návrh na změnu systému financování s.p. Povodí“ byl Ministerstvem zemědělství předložen na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 25.3.2019. Projednání materiálu bylo pozastaveno a byl vznesen požadavek, aby Ministerstvo zemědělství zpracovalo podrobný analytický podklad, který bude projednán na zasedání RHSD dne 10 .6. 2019.

Ministerstvo zemědělství v současné době zpracovává tento podrobný analytický podklad, který bude následně projednán na jednáních pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů.

Záměr: Navrhnout aktualizaci Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) z roku 2015 s přihlédnutím k současnému stavu a výhledu do budoucna – MZe

Příprava aktualizace Generelu dále probíhá. Proběhly diskuse v jednotlivých s. p. Povodí spojené s vyhodnocením vodohospodářské bilance zaměřené na identifikaci negativních částí povodí nebo regionů. Následně byly navrhovány lokality, které by nejvhodněji umožnily posílit vodní zdroje. Vesměs se jedná o střední a menší přehradní nádrže, které minimalizují rozsah zásahů do území. Nicméně i tak je nezbytný proces projednání s Krajskými úřady a dotčenými obcemi. Každopádně, až na výjimky, nebyly opakovaně navrženy lokality, které při obdobném pokusu o rozšíření v r. 2015 vyvolaly zásadní odpor obcí a měst. Z připojené tabulky je vidět, že se jedná celkem o 49 lokalit, které mohou vytvořit přibližně 500 mil m3 akumulované vody (již z toho je zřejmé, že celkově nedosahují úrovně nádrže Orlík – nicméně jde o významné možnosti nadržení vody k posílení vodních zdrojů a překlenutí sucha).

| s. p. Povodí | Vodárenské přehradní nádrže | Víceúčelové přehradní nádrže |
| --- | --- | --- |
|  | Počet lokalit | Předpokládaný objem nadržené vody (mil. m3) | Počet lokalit | Předpokládaný objem nadržené vody (mil.m3) |
| Vltavy | 9 | 127,9 | 5 | 47,6 |
| Labe | 3 | 45,5 | 8 | 56,4 |
| Ohře | 5 | 49,7 | -- | -- |
| Moravy | 9 | 105,2 | 8 | 83,6 |
| Odry | -- | -- | 2 | 1,45 |
| celkem | 26 | 328,3 | 23 | 189,1 |

Plnění přijatých záměrů z 1. jednání „Národní koalice pro vodu“ v roce 2018:

Záměr: Zjednodušit podmínky pro stavbu malých vodních nádrží na vlastním pozemku – rybníky do dvou hektarů s výškou hráze do 1,5 metru by byly možné postavit tzv. na ohlášení – MZe, spolupráce MMR

a

Záměr: Zjednodušit vytváření terénních úprav k zachycování srážkových vod. Terénní úpravy s výškou do 1,5 metru, které pomohou zachytit rychlý odtok srážkových vod z polí, by nově bylo možné vybudovat pouze na ohlášení – MZe, spolupráce MMR

V obou případech probíhá naplňování záměrů, iniciativou poslanců v PS PČR připraven Sněmovní tisk č. 321, již proběhlo projednání ve 3 výborech PS (zemědělství, životní prostředí a regionální rozvoj), ve všech třech výborech byly návrhy kladně projednány a doporučeno jejich schválení plénem sněmovny.

Záměr: Navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží o 9 milionů kubíků vody – MZe, spolupráce MŽP

Pokračuje proces přípravy rozhodnutí o změně manipulačního řádu Novomlýnských nádrží a o změně nakládání s vodami. Bohužel z průběhu jednání vyplývá, že legislativní proces posuzování změny a navržených pozitivních úprav pro zlepšení biotopů v nádržích a jejich okolí vyžaduje dlouhé posuzování a monitorování stavu, takže přes akutní potřebu nadržení dalšího objemu vody, se rozhodnutí o navýšení hladin dostává termínově do r. 2022, což je z hlediska očekávání uživatelů vody nepřijatelné.

Záměr: Realizovat dotační podporu obnovy, rozvoje a rekonstrukce závlahových zařízení – MZe

Probíhá standardní administrace dotačního programu129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“. Již nyní je zřejmé, že počet žadatelů o investiční podporu zavlažovacích zařízení nebude uspokojen, neboť se nedostává finančních prostředků a je nutné posílení. Zároveň trvale vzrůstá zájem o obnovu a rozšiřování závlah, tedy zabezpečení finančních zdrojů pro tento dotační titul je skutečnou prioritou zemědělců.

Záměr: Připravit jednotné stanovisko za ČR k iniciativě EK Water reuse – zavlažování, čištění chodníků, městská zeleň a s přihlédnutím k hledisku kvality vody a hygieny (mikropolutanty) – MZe, spolupráce MŽP

V současné době probíhá připomínkování návrhu Nařízení EK k recyklaci použité vody, ČR svými stanovisky podporuje využití vyčištěných odpadních vod v případech, které neohrozí zátěž životního prostředí a zejména zemědělských plodin cizorodými látkami (mikropolutanty).

Záměr: Koordinovat probíhající aktualizace PRVKÚK zajistit jejich koordinaci a propojení mezi jednotlivými kraji s cílem posílit propojování infrastruktury – MZe, 
T: 2019

Návrh aktualizace PRVKÚ ČR byl připraven a představuje koncepci, která byla předána (včetně vyhodnocení dopadů na životní prostředí) na MŽP k dokončení procesu SEA (dne 29.4.2019).

Záměr: Realizovat dotační podporu výstavby vodárenských přivaděčů – MZe

MZe v rámci administrace národního dotačního podporuje výstavbu těchto přivaděčů, možnosti dotačního programu jsou však omezené a je třeba hledat další finanční zdroje na tyto investiční podpory do vodárenské infrastruktury.

Záměr: Posoudit legislativní možnosti urychlení realizace rozsáhlých opatření proti suchu (revitalizace toků apod.; pozemky) – MZe, MŽP, MMR

Novelizace vodního a stavebního zákona navržená v PS PČR umožní tato urychlení a další zrychlení lze očekávat v rámci tzv.rekodifikace veřejného stavebního práva.

Záměr: Dokončit a předložit novelu vodního zákona – MZe, spolupráce MŽP, T: 31. 12. 2018

Novela byla předložena LRV, kde probíhá její projednávání před předložením vládě.