Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině

Plnění nově přijatých záměrů z jednání „Národní koalice pro vodu“ ze dne 6. února 2019:

Záměr: Zorganizovat kulatý stůl za účasti ústavních právníků k tématu posílen ústavní ochrany vody – MŽP, spolupráce MZe, T: 31. 3. 2019

Dne 21. 3. 2019 byl svolán na Ministerstvo zemědělství „kulatý stůl“ pro projednání přístupu k možnostem úpravy Ústavy k posílení ochrany vody jako nejvyšší priority veřejného zájmu. Kromě ministrů zemědělství a životního prostředí byli přítomni náměstci těchto resortů a zejména 7 expertů na ústavní právo (z Právnické fakulty UK Praha a z LRV). Výstupem bylo doporučení provést širší analýzu přístupu v jiných zemích světa a také orientaci na úpravu, která by byla vhodná a nevyvolávala tlak na další zásahy do Ústavy ČR. Zadání analýzy zajišťuje MZe na Právnické fakultě UK.

Záměr: Navrhnout priority a harmonogram postupu a financování opatření vyplývajících z materiálu Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (dále jen Koncepce) – MZe, T: 2019

Průběžně plněno. V současné době MZe dokončilo Vyhodnocení Koncepce SEA a souběžně upravilo a dopracovalo návrh Koncepce. Nyní je prioritou dokončení procesu SEA (předáno na MŽP; předpoklad dokončení listopad 2019). Zároveň je možné spolufinancovat potřebná opatření v národním dotačním programu MZe. Vzhledem k vyčísleným potřebám dle Koncepce je další prioritou zajištění posílení stávajícího dotačního programu a příprava programu navazujícího. Potřebná opatření budou financována průběžně podle stavu jejich investiční přípravy.

Záměr: Pokračovat v činnosti Odboru dozoru a regulace vodárenství MZe (od 03/2019 Odbor hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství)

Průběžně plněno. Odbor soustavně zajišťuje kontrolní činnost nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen „VaK“). V dubnu 2019 byla na webu resortu MZe uveřejněna již třetí zpráva z výkonu těchto kontrol. V průběhu května 2019 byla rovněž uveřejněna třetí zpráva z benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů VaK, jako otevřený materiál k projednání s odbornou i laickou veřejností. Odbor se dále zabývá, ve spolupráci s kraji, posílením osvěty VaK zejména se zaměřením na menší obce, které si zajišťují správu a provoz svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci této osvěty je také cíleno na informace pro zástupce těchto obcí ohledně spotřeby pitné vody, ztrát vody, problematiky udržitelnosti infrastruktury VaK a také možností čerpání dotačních titulů do vodního hospodářství z národních zdrojů MZe.

Záměr: Navrhnout změnu způsobu financování podniků Povodí s cílem zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost, bez dopadu do ceny vody pro občany – MZe, T: 31. 3. 2019

Průběžně plněno. Materiál „Návrh na změnu systému financování s.p. Povodí“ byl Ministerstvem zemědělství předložen na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 25. 3. 2019. Projednání materiálu bylo pozastaveno a byl vznesen požadavek, aby Ministerstvo zemědělství zpracovalo podrobný analytický podklad, který bude projednán na zasedání RHSD dne 10 .6. 2019.

Ministerstvo zemědělství v současné době zpracovává tento podrobný analytický podklad, který bude následně projednán na jednáních pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů.

Záměr: Navrhnout aktualizaci Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) z roku 2011 s přihlédnutím k současnému stavu a výhledu do budoucna – MZe

Příprava aktualizace Generelu dále probíhá. Uskutečnily se diskuse v jednotlivých s. p. Povodí spojené s vyhodnocením vodohospodářské bilance zaměřené na identifikaci negativních částí povodí nebo regionů. Následně byly navrženy lokality, které by nejvhodněji umožnily posílit vodní zdroje. Vesměs se jedná o střední a menší přehradní nádrže, které minimalizují rozsah zásahů do území. Nicméně i tak je nezbytný proces projednání s krajskými úřady a dotčenými obcemi. Každopádně, až na výjimky, nebyly opakovaně navrženy lokality, které při obdobném pokusu o rozšíření v r. 2015 vyvolaly zásadní odpor obcí a měst. Z připojené tabulky je vidět, že se jedná celkem o 47 lokalit, které mohou vytvořit přibližně 500 mil m3 akumulované vody (již z toho je zřejmé, že celkově nedosahují úrovně nádrže Orlík – nicméně jde o významné možnosti nadržení vody k posílení vodních zdrojů a překlenutí sucha).

| S. p. Povodí | Vodárenské přehradní nádrže | Víceúčelové přehradní nádrže |
| --- | --- | --- |
|  | Počet lokalit | Předpokládaný objem nadržené vody (mil. m3) | Počet lokalit | Předpokládaný objem nadržené vody (mil.m3) |
| Vltavy | 9 | 127,9 | 5 | 47,6 |
| Labe | 3 | 56,8 | 7 | 23,6 |
| Ohře | 3 | 36,9 | 2 | 12,8 |
| Moravy | 8 | 99,6 | 8 | 83,6 |
| Odry | -- | -- | 2 | 1,45 |
| Celkem | 23 | 321,20 | 24 | 169,05 |

Plnění přijatých záměrů z 1. jednání „Národní koalice pro vodu“ v roce 2018:

Záměr: Zjednodušit podmínky pro stavbu malých vodních nádrží na vlastním pozemku – rybníky do dvou hektarů s výškou hráze do 1,5 metru by byly možné postavit tzv. na ohlášení – MZe, spolupráce MMR

a

Záměr: Zjednodušit vytváření terénních úprav k zachycování srážkových vod. Terénní úpravy s výškou do 1,5 metru, které pomohou zachytit rychlý odtok srážkových vod z polí, by nově bylo možné vybudovat pouze na ohlášení – MZe, spolupráce MMR

V obou případech probíhá naplňování záměrů, iniciativou poslanců v PS PČR připraven Sněmovní tisk č. 321, již proběhlo projednání ve 3 výborech PS (zemědělství, životní prostředí a regionální rozvoj), ve všech třech výborech byly návrhy kladně projednány a doporučeno jejich schválení plénem sněmovny.

Záměr: Navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží o 9 milionů kubíků vody – MZe, spolupráce MŽP

Pokračuje proces přípravy rozhodnutí o změně manipulačního řádu Novomlýnských nádrží a o změně nakládání s vodami. Bohužel z průběhu jednání vyplývá, že legislativní proces posuzování změny a navržených pozitivních úprav pro zlepšení biotopů v nádržích a jejich okolí vyžaduje dlouhé posuzování a monitorování stavu, takže přes akutní potřebu nadržení dalšího objemu vody, se rozhodnutí o navýšení hladin dostává termínově do r. 2022, což je z hlediska očekávání uživatelů vody nepřijatelné.

Záměr: Realizovat dotační podporu obnovy, rozvoje a rekonstrukce závlahových zařízení – MZe

Probíhá administrace dotačního programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“. Program je koncipován do roku 2021, na další období bude připravena navazující etapa. Předmětem podpory jsou rybníky nad 2 ha výměry vodní plochy. Žadatelé jsou rybářsky hospodařící zemědělci. Dlouhodobě administrovaná dotační podpora je zaměřena na výstavbu nových, obnovu zaniklých rybníků a na jejich rekonstrukci a odbahnění. V každé vyhlášené výzvě je značný převis žádostí nad finančními možnostmi programu.

Dále probíhá administrace dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Program je koncipován do roku 2020, na další období bude připravena navazující etapa. Podpora je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci malých vodních nádrží a rekonstrukci drobných vodních toků. Účelem je podpora retence vody v krajině, zvýšení zásob užitkové vody a vody v požárních nádržích, zvýšení kapacity koryt vodních toků a obnova jejich průtočnosti. Příjemci dotace jsou obce, Lesy České republiky, s.p. a státní podniky povodí. V každé vyhlášené výzvě je značný převis žádostí nad finančními možnostmi programu.

Ministerstvo zemědělství, oddělení 15151 zahájilo výkupy nemovitých věcí pod budoucí zátopou vodního díla Skalička. Od roku 2016 se podařilo vykoupit majetek za 523 mil. Kč z celkové plánované hodnoty 1,25 mld. Kč (r. 2023).

Záměr: Připravit jednotné stanovisko za ČR k iniciativě EK Water reuse – zavlažování, čištění chodníků, městská zeleň a s přihlédnutím k hledisku kvality vody a hygieny (mikropolutanty) – MZe, spolupráce MŽP

Proběhlo připomínkování návrhu Nařízení EK k recyklaci použité vody, ČR svými stanovisky podporuje využití vyčištěných odpadních vod v případech, které neohrozí zátěž životního prostředí a zejména zemědělských plodin cizorodými látkami (mikropolutanty).

Záměr: Koordinovat probíhající aktualizace PRVKÚK zajistit jejich koordinaci a propojení mezi jednotlivými kraji s cílem posílit propojování infrastruktury – MZe, 
T: 2019

Návrh aktualizace PRVKÚ ČR byl připraven a představuje koncepci, která byla předána (včetně vyhodnocení dopadů na životní prostředí) na MŽP k dokončení procesu SEA (dne 29. 4. 2019).

Záměr: Realizovat dotační podporu výstavby vodárenských přivaděčů – MZe

MZe v rámci administrace národního dotačního podporuje výstavbu těchto přivaděčů, možnosti dotačního programu jsou však omezené a je třeba hledat další finanční zdroje na tyto investiční podpory do vodárenské infrastruktury.

Záměr: Posoudit legislativní možnosti urychlení realizace rozsáhlých opatření proti suchu (revitalizace toků apod.; pozemky) – MZe, MŽP, MMR

Novelizace vodního a stavebního zákona navržená v PS PČR umožní tato urychlení a další zrychlení lze očekávat v rámci tzv.rekodifikace veřejného stavebního práva.

Záměr: Dokončit a předložit novelu vodního zákona – MZe, spolupráce MŽP, T: 31. 12. 2018

Novela.byla 8. 7. 2019 schválena vládou ČR usnesením č. 481 a následně 26. 7. 2019 předložena k projednání v PS PČR Sněmovním tiskem č. 556.